秦皇岛市抚宁区朱各庄村保障性安居工程（返迁安置房）项目草案

- 项目名称：秦皇岛市抚宁区朱各庄村保障性安居工程（返迁安置房）项目草案

- 项目建设性质：新建

- 主管部门 ：秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局

- 项目建设地点：项目选址位于秦皇岛市抚宁区城区金山大街南侧、抚昌黄公路东侧。

- 项目建设规模及内容：

- 建设规模：本项目返迁安置房建设总用地面积45391.7 平方米。

- 建设内容：本项目总建筑面积 104400 平方米。其中，地上总建筑面积66900 平方米（含住宅 64660 平方米，配套建筑2240平方米），地下建筑面积 37500 平方米（含地下车库、地下储藏室、人防设施等），停车位 669 个及室外道路广场、管网、小区绿化等。

- 项目建设期限：本项目按统一规划、统一配套、分步启动、分步建设。本项目建设期为本项目计划安排建设期36 个月。自2023年6月至 2026 年 6 月。

- 项目投资规模：本项目总投资57084 万元。

- 资金来源：财政资金

- 项目投入总资金情况本项目投资57084.00万元，其中：建筑工程费36497.78万元，工程建设其他费用17714.40万元，预备费2421.82万元。