秦皇岛市抚宁区农业农村局

2023年衔接推进乡村振兴基础设施项目

自评总结

2023年实施基础设施项目5个，项目实施单位为秦皇岛市抚宁区农业农村局，该项目的年度目标为投入衔接资金165.51万元，硬化我区茶棚乡、大新寨镇共计四个村庄的村内道路共计13319平方米，改善村居环境，方便村民通行。具体完成情况如下：

投入的衔接资金165.51万元已于2023年12月全部完成拨付，项目预计完成村内道路硬化13319平方米，实际完成村内道路硬化13994.24平方米，受益防贫监测人口11人，受益总人口数超4300人，项目可持续年限为10年，验收合格率、受益人口满意度均达到了100%，各项指标均已完成。

秦皇岛市抚宁区农业农村局

2023年12月27日