绩效目标自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 茶棚乡大所三村道路硬化项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王帅 13503233332 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 34.4 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 34.4 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化村内道路2867平方米，改善村居环境，方便村民通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内硬化道路里程 |  | ≥2867平方米 | 2275.5平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | =119元/平方米 | 123元/平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =34.4万元 | 34.4万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月底 | 2023年11月30日 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥2人 | 2人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥1000人 | 1000人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  赵岩      单位负责人：宋永利     上报时间：2023年12月3日

绩效目标自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 茶棚乡苏官营村道路修建项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王帅 13503233332 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 27 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 27 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化村内道路2250平方米，改善村居环境，方便村民通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内硬化道路里程 |  | ≥2250平方米 | 2822.24平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | =120元/平方米 | 95元/平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =27万元 | 27万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月底 | 2023年11月30日 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥2人 | 2人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥1000人 | 1000人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  赵岩      单位负责人：宋永利     上报时间：2023年12月3日

绩效目标自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 茶棚乡下官营村道路修建项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王帅 13503233332 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 34.82 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 34.82 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化村内道路2902平方米，改善村居环境，方便村民通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内硬化道路里程 |  | ≥2902平方米 | 3273.5平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | =119元/平方米 | 106元/平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =34.82万元 | 34.82万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月底 | 2023年11月30日 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥4人 | 4人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥850人 | 850人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  赵岩      单位负责人：宋永利     上报时间：2023年12月3日

绩效目标自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 大新寨镇程家沟村道路修建项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王帅 13503233332 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 38.09 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 38.09 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化村内道路2700平方米，改善村居环境，方便村民通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内硬化道路里程 |  | ≥2700平方米 | 3023平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | =141元/平方米 | 126元/平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =38.09万元 | 38.09万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月底 | 2023年11月30日 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥2人 | 2人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥1000人 | 1000人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  赵岩      单位负责人：宋永利     上报时间：2023年12月3日

绩效目标自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 大新寨镇程家沟村2号道路修建项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王帅 13503233332 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 31.2 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 31.2 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化村内道路2600平方米，改善村居环境，方便村民通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内硬化道路里程 |  | ≥2600平方米 | 2600平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | =120元/平方米 | 120元/平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =31.2万元 | 31.2万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月底 | 2023年11月30日 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥1人 | 1人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥450人 | 450人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  赵岩      单位负责人：宋永利     上报时间：2023年12月3日