绩效目标自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 留守营镇马义庄村安装路灯项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李帅 13503237068 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇政府 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 19.6 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 19.6 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为全村426户1080人安装太阳能路灯70盏，涉及两条主干道多个胡同2000多延长米，有效改善村内照明条件，方便村民通行，受益防贫监测对象1户。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内安装路灯 |  | ≥70个 | 70个 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =19.6万元 | 19.6万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥90% | 100% |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥2人 | 2人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥1000人 | 1080人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥5年 | 5年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  刘芳        单位负责人：陈震力   上报时间：2022年9月30日

绩效目标自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 坟坨镇殷陈庄村道路硬化项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李超 1333351545 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇政府 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 20.2 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 20.2 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化村内道路1984平方米，改善村居环境，方便村民通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内硬化道路里程 |  | ≥1900平方米 | 1984.15平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | =20.2万元/公里 | 20.2万元/公里 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =20.2万元 | 20.2万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥90% | 100% |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥4人 | 4人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥1300人 | 1320人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  李劲松     单位负责人：王勇      上报时间：2022年9月30日

绩效目标自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 台营镇赵各庄村道路硬化项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘越 18630469675 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市抚宁区台营镇政府 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化村内道路1093米，改善村居环境，方便村民通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 村内硬化道路里程 |  | ≥1093米 | 2302平方米 |
|  |  |  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | ≥182/米 | 182.98/米 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  | =20万元 | 20万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥90% | 100% |
|  |  |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥2人 | 2人 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 总受益人口 |  | ≥900人 | 900人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 100% | 100% |

经办人：  李奕森     单位负责人：孙振兴   上报时间：2022年9月30日

绩效目标自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 善源公司产业帮扶项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王金刚 13482974550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市善源养殖有限公司抚宁分公司 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 68 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 68 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投入省级衔接资金54万元，区级资金14万元，用于购置或更新设备，提高生产效率，按年7%的比例为防贫监测户分配收益，提高防贫监测户收入。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 购置或更新设备 |  | ≥1套 | 1套 |
|  |  |  | 成本指标 | 资本投入 |  | =68万元 | 68万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 设备利用率 |  | ≥95% | 95% |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年10月 | 2022年9月 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动防贫监测人口收入（总收入） |  | ≥4.76万元 | 4.76万元 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥77人 | 129人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 |  | =4年 | 4年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益防贫监测人口满意度 |  | =100% | 100% |

经办人：  倪丽娟      单位负责人：宋永利   上报时间：2022年10月10日

绩效目标自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 善源公司产业帮扶项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王金刚 13482974550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市善源养殖有限公司抚宁分公司 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 86.7 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 86.7 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投入区级追加资金86.7万元，用于购置或更新设备，提高生产效率，按年7%的比例为防贫监测户分配收益，提高防贫监测户收入。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 购置或更新设备 |  | ≥1套 | 1套 |
|  |  |  | 成本指标 | 资本投入 |  | =86.7万元 | 86.7万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 设备利用率 |  | ≥95% | 95% |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年10月 | 2022年9月 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动防贫监测人口收入（总收入） |  | ≥6万元 | 60690元 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | =100人 | 129人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 |  | =4年 | 4年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益防贫监测人口满意度 |  | =100% | 100% |

经办人：  倪丽娟        单位负责人：宋永利   上报时间：2022年10月10日

绩效目标自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 善源公司产业帮扶项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王金刚 13482974550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 秦皇岛市善源养殖有限公司抚宁分公司 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投入2018年项目退回的扶贫资金，用于购置或更新设备，提高生产效率，按年7%的比例为防贫监测户分配收益，提高防贫监测户收入。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 购置或更新设备 |  | ≥1套 | 1套 |
|  |  |  | 成本指标 | 资本投入 |  | 8万元 | 8万元 |
|  |  |  | 质量指标 | 设备利用率 |  | ≥95% | 95% |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年10月 | 2022年9月 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动防贫监测人口收入（总收入） |  | ≥0.48万元 | 0.48万元 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 受益防贫监测人口数 |  | ≥77人 | 129人 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 |  | =4年 | 4年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益防贫监测人口满意度 |  | =100% | 100% |

经办人：  倪丽娟     单位负责人：宋永利   上报时间：2022年10月10日

绩效目标自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 抚宁区2021年秋季雨露计划 |  |  |  |  | 项目负责人及联系电话 |  | 钟君 18712700034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 抚宁区乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  |  | 抚宁区乡村振兴局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按每人1500元标准直补到户，支持脱贫户和易返贫致贫户子女接受职业教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 资助脱贫户和易返贫致贫户子女数量 |  |  |  | ≥4 |  | 4 |
|  |  |  | 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户和易返贫致贫家庭占比 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  |  | 资助标准达标率 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 成本指标 | 脱贫户和易返贫致贫户子女均资助标准 |  |  |  | =1500元 |  | 1500元 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 脱贫户和易返贫致贫户子女全程接受资助的比例 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |

经办人：钟君    单位负责人： 宋永利     上报时间：2022年4月28日

绩效目标自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 抚宁区2022年春季雨露计划 |  |  |  |  | 项目负责人及联系电话 |  | 钟君 18712700034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 抚宁区乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  |  | 抚宁区乡村振兴局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按每人1500元标准直补到户，支持脱贫户和易返贫致贫户子女接受职业教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 资助脱贫户和易返贫致贫户子女数量 |  |  |  | ≥2 |  | 2 |
|  |  |  | 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户和易返贫致贫家庭占比 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  |  | 资助标准达标率 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 成本指标 | 脱贫户和易返贫致贫户子女均资助标准 |  |  |  | =1500元 |  | 1500元 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 脱贫户和易返贫致贫户子女全程接受资助的比例 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |

经办人：钟君    单位负责人： 宋永利     上报时间：2022年8月29日